IDU PLATFORM

Universitet Boshqaruv Tizimi

TEXNIK TOPSHIRIQ (TZ)

Toʻliq spetsifikatsiya — Senior / Enterprise darajasi

Versiya 1.1

Sana: 2026-08-06

Maxfiylik: Ichki foydalanish uchun

# Mundarija

# Hujjat nazorati

| Maydon | Qiymat |
| --- | --- |
| Hujjat nomi | IDU Platform v2 — Texnik Topshiriq |
| Versiya | 1.1 |
| Holat | Tasdiqlash uchun tayyor (baseline) |
| Miqyos | Bitta universitet (single-tenant) |
| Yondashuv | Noldan qayta qurish (full rebuild) |
| Eski tizim | github.com/UsmonovSardor/idu-platform |
| Muallif | Muhandislik jamoasi |
| Sana | 2026-08-06 |

### Versiyalar tarixi

| Versiya | Sana | O'zgarish | Muallif |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-08-04 | Skelet, texnologiya steki, R1–R40 | Jamoa |
| 1.0 | 2026-08-06 | Toʻliq TZ — barcha boʻlimlar | Jamoa |
| 1.1 | 2026-08-06 | Native mobil ilova boʻlimi qoʻshildi (§8) | Jamoa |

Taxminlar (assumptions) haqida Discovery bosqichida ochiq qolgan nuqtalar (rollar toʻplami, HEMIS integratsiyasi, baholash modeli, kredit tizimi) Oʻzbekiston OTM konteksti va eski loyiha asosida asoslangan default qiymatlar bilan toʻldirilgan va matnda «TAXMIN» deb belgilangan. Ular buyurtmachi bilan yakuniy kelishuvda tasdiqlanadi yoki oʻzgartiriladi.

# 1. Kirish

## 1.1. Maqsad

Ushbu hujjat IDU universitet boshqaruv platformasining yangi (v2) versiyasi uchun toʻliq texnik topshiriqni belgilaydi. Hujjat mahsulot maqsadlari, funksional va nofunksional talablar, tizim arxitekturasi, maʼlumotlar modeli, xavfsizlik, integratsiyalar hamda joriy etish rejasini qamrab oladi. Hujjat muhandislar, dizaynerlar, sifat nazorati va buyurtmachi uchun yagona haqiqat manbai (single source of truth) boʻlib xizmat qiladi.

## 1.2. Kontekst va muammo

Mavjud tizim funksional jihatdan boy (baholash, jadval, imtihon, davomat, chat, forum va h.k.) va backend qismi xavfsizlik hamda biznes-mantiq boʻyicha yetuk. Biroq frontend arxitekturasiz oʻsgan: bitta 356 KB hajmli JavaScript fayli, 314 KB hajmli HTML, freymvorksiz vanilla-JS, inline hodisa ishlovchilari (bu esa qatʻiy CSP siyosatini buzadi), CSS-fayllar chalkashligi va avtomatlashtirilgan testlarning yoʻqligi. Natijada tizimni qoʻllab-quvvatlash, kengaytirish va sifatni kafolatlash qiyinlashgan.

## 1.3. Yechim

Tizim zamonaviy, modulli va sinovdan oʻtkaziladigan arxitekturada noldan qayta quriladi: backend NestJS + Prisma + PostgreSQL, frontend Next.js 14 + TypeScript + dizayn tizimi. Barcha domen maʼlumotlari (fakultet, fan, rol) maʼlumotlar bazasida sozlanadi — hech narsa kodda qatʻiy yozilmaydi. Qoʻshimcha ravishda Telegram Mini App orqali mobil-ilova tajribasi taʾminlanadi.

## 1.4. Auditoriya

- Muhandislik jamoasi (backend, frontend, DevOps) — amalga oshirish uchun.

- UI/UX dizaynerlar — dizayn tizimi va ekranlar uchun.

- Sifat nazorati (QA) — test-holatlari va qabul mezonlari uchun.

- Buyurtmachi / universitet rahbariyati — qamrov va talablarni tasdiqlash uchun.

# 2. Loyiha maqsadlari va muvaffaqiyat mezonlari

## 2.1. Biznes maqsadlar

- Oʻquv jarayonini raqamlashtirish: baholash, jadval, davomat, imtihonlar bir tizimda.

- Maʾmuriy yukni kamaytirish: hisobotlar, hujjatlar, toʻlovlar avtomatlashtirilgan.

- Talaba va oʻqituvchi tajribasini yaxshilash: tez, chiroyli, mobil-birinchi interfeys.

- Maʼlumotga asoslangan qaror qabul qilish: rahbariyat uchun analitika paneli.

- Jahon talablariga mos: xavfsizlik, ishonchlilik, kengaytiriluvchanlik.

## 2.2. Oʻlchanadigan muvaffaqiyat mezonlari (KPI)

| Mezon | Maqsad |
| --- | --- |
| Sahifa yuklanish tezligi (LCP) | < 2.5 soniya |
| Interaktivlik (INP) | < 200 ms |
| Tizim ishlash vaqti (uptime) | ≥ 99.9% |
| Test qamrovi (coverage) | ≥ 70% |
| Imtihon peak yuklamasi | 500+ bir vaqtdagi foydalanuvchi (yiqilmasdan) |
| Kritik bag'lar (production) | 0 (P1), oyiga < 5 (P2) |
| Foydalanuvchi qoniqishi (CSAT) | ≥ 4.5 / 5 |

# 3. Loyiha qamrovi (scope)

## 3.1. Qamrov ichida (in scope)

- Autentifikatsiya, avtorizatsiya (RBAC), profil boshqaruvi va 2FA.

- Akademik struktura: fakultet, kafedra, yoʻnalish, guruh, fan, semestr (DB’da sozlanadigan).

- Baholash, GPA, transkript; dars jadvali; davomat; imtihon/test; topshiriqlar.

- Qabul (admissions), toʻlovlar (kontrakt), hujjatlar (spravka/transkript/sertifikat).

- Kommunikatsiya: chat, forum, eʾlonlar, bildirishnomalar (push + Telegram).

- Gamifikatsiya/musobaqalar, AI-yordamchi modullari (ixtiyoriy fazalar).

- Rahbariyat analitika paneli va hisobotlar.

- Mobil: native ilova (iOS/Android, React Native + Expo) + Telegram Mini App + web/PWA.

- i18n (uz/ru/en), accessibility (WCAG 2.1 AA), DevOps/CI-CD.

## 3.2. Qamrovdan tashqarida (out of scope — hozircha)

- Toʻliq buxgalteriya/moliyaviy ERP (faqat oʻquv toʻlovlari qamrab olinadi).

- Kutubxona boshqaruv tizimi (kelajakda modul sifatida qoʻshilishi mumkin).

- Koʻp-universitetli SaaS (multi-tenant) — arxitektura tayyor boʻladi, lekin joriy etilmaydi.

# 4. Atamalar lugʻati

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| RBAC | Role-Based Access Control — rolga asoslangan kirish nazorati |
| JN / ON / YN / MI | Joriy / Oraliq / Yakuniy nazorat va mustaqil ish baholari (Oʻzbekiston BHM) |
| GPA | Grade Point Average — oʻrtacha oʻzlashtirish koʻrsatkichi |
| ECTS | European Credit Transfer System — kredit tizimi |
| HEMIS | Oliy taʾlim boshqaruv axborot tizimi (davlat platformasi) |
| TWA | Telegram Web App — Telegram Mini App texnologiyasi |
| SSR | Server-Side Rendering |
| DI | Dependency Injection — bogʻliqlik inyeksiyasi |
| CSP | Content Security Policy — kontent xavfsizlik siyosati |
| SLA | Service Level Agreement — xizmat sifati kelishuvi |

# 5. Foydalanuvchi rollari va personalar

TAXMIN: quyidagi rollar toʻplami eski tizim (student, teacher, dekanat, investor, admin) va Oʻzbekiston OTM tashkiliy tuzilmasi asosida kengaytirilgan. Yakuniy roʻyxat buyurtmachi bilan tasdiqlanadi.

| Rol | Kim | Asosiy vazifalar |
| --- | --- | --- |
| Talaba | Oʻquvchi | Baho, jadval, davomat, topshiriq, imtihon, toʻlov, eʾlon |
| Oʻqituvchi | Professor-oʻqituvchi | Baho qoʻyish, davomat, topshiriq/imtihon, jadval |
| Kurator (tьютор) | Guruh rahbari | Guruh nazorati, davomat/oʻzlashtirish monitoringi |
| Kafedra mudiri | Kafedra rahbari | Kafedra oʻqituvchilari, fanlar, yuklama nazorati |
| Dekanat | Dekanat xodimi | Talaba boshqaruvi, hisobot, buyruq, qabul, toʻlov nazorati |
| Rektor | Rahbariyat | Umumiy analitika, KPI, strategik hisobotlar (asosan koʻrish) |
| Ota-ona | Talaba vakili | Farzand bahosi, davomati, toʻlovini kuzatish (cheklangan) |
| Abituriyent | Nomzod | Ariza topshirish, qabul holatini kuzatish |
| Admin | Tizim maʾmuri | Sozlamalar, rollar, integratsiyalar, audit, xavfsizlik |

# 6. Rollar–huquqlar matritsasi (RBAC)

Belgilar: ● — toʻliq (yozish/oʻzgartirish), ◐ — cheklangan/faqat oʻziniki, ○ — faqat koʻrish, — — ruxsat yoʻq. Fine-grained ruxsatlar CASL orqali boshqariladi (R21).

| Imkoniyat | Talaba | Oʻqit. | Kurator | Kafedra | Dekanat | Rektor | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baho koʻrish | ◐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Baho qoʻyish | — | ● | — | ○ | ◐ | — | ● |
| Davomat belgilash | — | ● | ◐ | ○ | ◐ | — | ● |
| Imtihon/test yaratish | — | ● | — | ○ | ◐ | — | ● |
| Imtihon topshirish | ● | — | — | — | — | — | — |
| Topshiriq yuklash | ● | ○ | — | — | — | — | — |
| Jadval tuzish | ○ | ○ | ○ | ◐ | ● | ○ | ● |
| Talaba boshqaruvi | — | — | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Toʻlov nazorati | ◐ | — | — | — | ● | ○ | ● |
| Hujjat berish | ◐ | — | — | — | ● | ○ | ● |
| Analitika/KPI | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Tizim sozlamalari | — | — | — | — | ○ | ○ | ● |

# 7. Funksional talablar (modullar)

Har bir modul quyidagi tuzilmada beriladi: tavsif, asosiy imkoniyatlar, foydalanuvchi ssenariylari va qabul mezonlari.

## 7.1. Autentifikatsiya, avtorizatsiya va profil

Foydalanuvchilarning tizimga xavfsiz kirishi, rolga asoslangan huquqlar va profil boshqaruvi.

### Asosiy imkoniyatlar

- Login/parol + JWT (access 15 daq + refresh 7 kun, httpOnly cookie).

- 2FA (OTP/authenticator) — admin, dekanat, rektor uchun majburiy (R22).

- Parolni tiklash (email/SMS orqali), email tasdiqlash.

- RBAC + fine-grained ruxsatlar (CASL) (R21).

- Telegram akkaunti bogʼlash (Mini App uchun).

- Profil: avatar, aloqa, bio, til va tema sozlamalari.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Talaba sifatida tizimga login/parol bilan kiraman va sessiyam xavfsiz saqlanadi.

- Admin sifatida 2FA yoqilgan holda kiraman, aks holda tizim kirishga ruxsat bermaydi.

- Foydalanuvchi sifatida parolimni email orqali tiklay olaman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Notoʻgʾri parol 5 marta kiritilsa, akkaunt vaqtincha bloklanadi (brute-force himoya).

- Access token muddati tugasa, refresh token orqali avtomatik yangilanadi.

- Har bir rol faqat oʻziga ruxsat etilgan endpointlarga kira oladi (RBAC test bilan tasdiqlanadi).

## 7.2. Akademik struktura (sozlanadigan)

TAXMIN: fakultet → kafedra → yoʻnalish → guruh → fan → semestr ierarxiyasi. Barchasi DB’da sozlanadi — hech narsa kodda qatʻiy yozilmaydi (R7).

### Asosiy imkoniyatlar

- Fakultet, kafedra, yoʻnalish (taʾlim yoʻnalishi), guruh CRUD.

- Fan (kurs) katalogi: kod, nom, kredit (ECTS), semestr, oʻqituvchi biriktirish.

- Oʻquv yili va semestr boshqaruvi (kuzgi/bahorgi).

- Talabani guruhga, oʻqituvchini kafedra/fanga biriktirish.

- Akademik kalendar (dam olish, sessiya, bayramlar).

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Dekanat sifatida yangi yoʻnalish va guruh yarata olaman.

- Admin sifatida fanlar katalogini boshqara olaman (hardcode emas).

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Yangi fan/rol/fakultet qoʻshish uchun kod oʻzgartirish shart emas.

- Har bir talaba aniq bir guruhga va guruh yoʻnalishga bogʼlanadi.

## 7.3. Baholash tizimi

TAXMIN: Oʻzbekiston BHM modeli saqlanadi — JN (0–30) + ON (0–20) + YN (0–30) + MI (0–20) = 100 ball; harf baho (A–F) va GPA avtomatik hisoblanadi.

### Asosiy imkoniyatlar

- Fan boʻyicha ball kiritish (JN/ON/YN/MI), avtomatik jami va harf baho.

- GPA va semestr/umumiy oʻzlashtirish avtomatik hisoblash.

- Qayta topshirish (retake) va akademik qarzdorlik boshqaruvi.

- Baho tarixi va audit (kim, qachon oʻzgartirdi) (R23).

- Transkript generatsiyasi (PDF) (R19 background job).

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Oʻqituvchi sifatida guruhga ball kiritaman va harf baho avtomatik chiqadi.

- Talaba sifatida barcha fanlar boʻyicha bahom va GPA’mni koʻraman.

- Dekanat sifatida qarzdor talabalar roʻyxatini olaman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Ball chegaralaridan tashqari qiymat kiritib boʻlmaydi (validatsiya).

- Baho oʻzgarishi audit jurnalida qayd etiladi.

- GPA hisobi kredit-ogʻirlikli oʻrtacha boʻyicha toʻgʾri chiqadi.

## 7.4. Dars jadvali

Guruh, oʻqituvchi va xona boʻyicha dars jadvalini tuzish va koʻrsatish.

### Asosiy imkoniyatlar

- Haftalik jadval: kun, vaqt, xona, fan, oʻqituvchi, guruh.

- Toʻqnashuvlarni aniqlash (oʻqituvchi/xona/guruh bir vaqtda band boʻlmaydi).

- Guruh, oʻqituvchi va shaxsiy jadval koʻrinishlari.

- Kalendar bilan integratsiya (iCal eksport, eslatmalar).

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Talaba sifatida bugungi va haftalik darslarimni koʻraman.

- Dekanat sifatida guruh jadvalini tuzaman va toʻqnashuv ogohlantiriladi.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Bir xona/oʻqituvchi bir vaqtda ikki darsga biriktirilsa, tizim ogohlantiradi.

- Jadval oʻzgarishi tegishli foydalanuvchilarga bildirishnoma yuboradi.

## 7.5. Davomat

Darslarga davomatni belgilash va monitoring qilish.

### Asosiy imkoniyatlar

- Davomat belgilash: manual va QR-kod orqali (R—QR lib).

- Holatlar: keldi, kelmadi, kechikdi, sababli.

- Guruh/talaba/fan boʻyicha davomat statistikasi.

- Ruxsat (sababli) hujjatlarini biriktirish.

- Davomat meʾyoridan past boʻlsa avtomatik ogohlantirish.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Oʻqituvchi sifatida QR-kod chiqaraman, talabalar skanerlab belgilanadi.

- Kurator sifatida guruh davomat foizini kuzataman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Davomat faqat dars vaqtida/oynasida belgilanadi.

- Talaba faqat oʻz sessiyasidan QR orqali belgilana oladi (soxta oldi olinadi).

## 7.6. Imtihon va test tizimi

Onlayn testlar, savollar banki va imtihon sessiyalari; halollik nazorati (proctoring).

### Asosiy imkoniyatlar

- Savollar banki: fan/boʻlim boʻyicha, turlar (test/ochiq), qiyinlik darajasi.

- Test yaratish: vaqt chegarasi, savollar aralashtirish, ball taqsimoti.

- Sessiya boshqaruvi: ochish/yopish, urinishlar soni.

- Proctoring: tab almashtirish, nusxa olish, vaqt nazorati (R25).

- Avtomatik baholash (test) va qoʻlda baholash (ochiq savol).

- Matematik formulalar (KaTeX) qoʻllab-quvvatlash.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Oʻqituvchi sifatida savollar bankidan test tuzaman.

- Talaba sifatida vaqt chegarasida testni topshiraman, natija avtomatik chiqadi.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Tab almashtirilsa yoki vaqt tugasa, urinish avtomatik yakunlanadi va qayd etiladi.

- Savollar har talabaga tasodifiy tartibda koʻrsatiladi.

## 7.7. Topshiriqlar (assignments)

Uyga vazifa va loyihalarni berish, yuklash va baholash.

### Asosiy imkoniyatlar

- Topshiriq yaratish: tavsif, muddat, maksimal ball, fayl talab.

- Talaba fayl yuklashi (S3), qayta topshirish, muddatdan keyin belgisi.

- Oʻqituvchi baholashi, izoh, rubrika.

- Plagiat tekshiruvi (AI/ixtiyoriy) (R39).

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Oʻqituvchi sifatida topshiriq beraman va yuklamalarni baholayman.

- Talaba sifatida faylni muddatgacha yuklayman va bahomni koʻraman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Muddatdan keyin yuklangan ish alohida belgilanadi.

- Fayl hajmi va turi validatsiya qilinadi (xavfsiz yuklash).

## 7.8. Qabul (admissions)

TAXMIN: abituriyent arizasidan talabaga aylanishgacha jarayon.

### Asosiy imkoniyatlar

- Abituriyent roʻyxatdan oʻtishi va ariza topshirishi.

- Hujjatlar yuklash va tekshirish (dekanat).

- Ariza holati kuzatuvi (topshirildi/koʻrib chiqilmoqda/qabul/rad).

- Qabul qilingan abituriyentni talaba akkauntiga aylantirish.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Abituriyent sifatida ariza topshiraman va holatini kuzataman.

- Dekanat sifatida arizalarni koʻrib chiqaman va qaror qabul qilaman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Qabul qilingan abituriyentga avtomatik talaba roli va guruh biriktiriladi.

## 7.9. Toʻlovlar

Kontrakt toʻlovlari, chegirmalar va toʻlov shlyuzlari bilan integratsiya.

### Asosiy imkoniyatlar

- Kontrakt summasi, toʻlov jadvali, qoldiq.

- Chegirmalar (imtiyoz, grant) boshqaruvi.

- Payme/Click integratsiyasi (R38), kvitansiya (PDF).

- Toʻlov holati va tarixi; muddat ogohlantirishlari.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Talaba sifatida kontrakt qoldigʾimni koʻraman va Payme/Click orqali toʻlayman.

- Dekanat sifatida toʻlov holatlari boʻyicha hisobot olaman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Toʻlov muvaffaqiyatli boʻlsa qoldiq avtomatik yangilanadi va kvitansiya beriladi.

- Toʻlov shlyuzi callback’i imzo/hash bilan tekshiriladi (xavfsizlik).

## 7.10. Hujjatlar

Rasmiy hujjatlarni generatsiya qilish va boshqarish.

### Asosiy imkoniyatlar

- Spravka (talaba ekanligi), transkript, sertifikat generatsiyasi (PDF).

- Buyruqlar (dekanat) va shablon boshqaruvi.

- QR-kod bilan tasdiqlash/verifikatsiya.

- Arxiv va qidiruv (R9 full-text).

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Talaba sifatida spravka soʻrayman va PDF olaman.

- Dekanat sifatida buyruq chiqaraman va arxivda saqlayman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Generatsiya qilingan hujjatning QR-kodi orqali haqiqiyligi tekshiriladi.

## 7.11. Kommunikatsiya (chat, forum, eʾlon)

Foydalanuvchilar oʻrtasida real vaqtli aloqa va bilim almashinuvi.

### Asosiy imkoniyatlar

- 1:1 va guruh chat (Socket.IO, real-time) (R40).

- Forum: savol-javob, mavzular, ovoz berish.

- Eʾlonlar: universitet/fakultet/guruh darajasida.

- HTML sanitizatsiya (DOMPurify) — XSS oldini olish.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Talaba sifatida guruh chatida yozaman va forumда savol beraman.

- Dekanat sifatida guruhga eʾlon joylayman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Xabarlar real vaqtda yetkaziladi (< 1 s kechikish).

- Foydalanuvchi kiritgan HTML tozalanadi (XSS oldini olish).

## 7.12. Bildirishnomalar

Koʻp kanalli bildirishnoma tizimi.

### Asosiy imkoniyatlar

- Ichki (in-app) bildirishnomalar markazi.

- Web Push (VAPID) (R—push).

- Telegram bot bildirishnomalari (yangi baho, dars, eʾlon, toʻlov).

- Email (Eskiz/SMTP) va SMS (Eskiz) muhim hodisalar uchun (R38).

- BullMQ navbati orqali asinxron yuborish (R19).

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Talaba sifatida yangi baho qoʻyilganda Telegram/push xabar olaman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Bildirishnomalar navbat orqali yuboriladi, asosiy soʻrov bloklanmaydi.

- Foydalanuvchi qaysi kanallar orqali xabar olishini sozlay oladi.

## 7.13. Gamifikatsiya va musobaqalar

Talabalar faolligini oshirish uchun oʻyin elementlari (ixtiyoriy faza).

### Asosiy imkoniyatlar

- Ochkolar (XP), darajalar, nishonlar (badges).

- Reyting jadvallari (guruh/fakultet).

- Musobaqalar (masalan bilim bellashuvi/battle).

- Streak va yutuqlar.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Talaba sifatida faolligim uchun ochko olaman va reytingda koʻrinaman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Ochkolar aniq qoidalar boʻyicha beriladi va manipulyatsiyaga chidamli.

## 7.14. AI modullari (ixtiyoriy)

Sunʾiy intellekt asosidagi qoʻshimcha imkoniyatlar (bosqichma-bosqich).

### Asosiy imkoniyatlar

- AI chat-yordamchi (savol-javob, oʻquv yordami).

- Test savollari generatsiyasi (oʻqituvchi uchun).

- Baho/oʻzlashtirish tahlili va tavsiyalar.

- Plagiat/matn oʻxshashlik tekshiruvi.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Oʻqituvchi sifatida mavzu boʻyicha AI yordamida test savollari yarataman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- AI xususiyatlari kalit boʻlmasa xatosiz oʻchiriladi (graceful degradation).

- AI javoblari maxfiylik siyosatiga mos (shaxsiy maʼlumot yubormaslik).

## 7.15. Hisobot va analitika

Rahbariyat uchun maʼlumotga asoslangan qaror qabul qilish paneli.

### Asosiy imkoniyatlar

- KPI dashboard: davomat, oʻzlashtirish, toʻlov, faollik (R35).

- Filtrlanadigan hisobotlar (fakultet/guruh/semestr).

- Eksport: Excel/PDF (R19 background job).

- Trend va taqqoslash grafiklari.

### Foydalanuvchi ssenariylari (user stories)

- Rektor sifatida fakultetlar boʻyicha oʻzlashtirishni taqqoslayman.

- Dekanat sifatida davomat hisobotini Excel’ga eksport qilaman.

### Qabul mezonlari (acceptance criteria)

- Katta hajmli hisobotlar navbat orqali generatsiya qilinadi.

- Analitika maʼlumotlari kesh orqali tez yuklanadi.

# 8. Mobil ilova va Telegram Mini App

Mobil tajriba senior/enterprise darajada, uch kanalli strategiya asosida quriladi: (1) toʻliq huquqli native mobil ilova (iOS/Android), (2) Telegram Mini App, (3) web/PWA. Uchala kanal bir xil backend API va bir xil biznes-mantiqdan foydalanadi; kod va tiplar (types) imkon qadar ulashiladi (shared).

Mobil strategiya Native ilova — asosiy mobil kanal (App Store / Google Play, push, offline, biometrik kirish). Telegram Mini App — oʻrnatishsiz tezkor kirish. PWA — brauzer orqali zaxira kanal. Barchasi bitta dizayn tizimi va API kontraktiga tayanadi.

## 8.1. Native mobil ilova (iOS / Android)

### 8.1.1. Yondashuv va texnologiya

- Texnologiya: React Native + Expo (TypeScript) — web (React/Next.js) bilan bir xil til va ekosistema, jamoa va kod ulashish samarali.

- Kod ulashish: API-klient, Zod validatsiya sxemalari, TypeScript tiplari, biznes-utillar web va mobil oʻrtasida umumiy monorepo paketida (masalan pnpm/Turborepo workspace).

- Navigatsiya: React Navigation (native stack + tab) — platforma-nativ oʻtishlar va gesturlar.

- UI: platforma dizayn qoidalariga mos (iOS/Android), dizayn tokenlari web bilan sinxron; light/dark (R13).

- Alternativa: Flutter (agar jamoa Dart’ni afzal koʻrsa) — ammo React reuse sababli Expo tavsiya etiladi.

### 8.1.2. Funksional (native ilova)

- Talaba: baholar va GPA, dars jadvali (widget/eslatma), davomat, topshiriq yuklash, imtihon/test, eʾlonlar, chat, toʻlov holati va Payme/Click.

- Oʻqituvchi: jadval, davomat belgilash (shu jumladan QR skaner — kamera), baho qoʻyish, topshiriq tekshirish.

- Umumiy: profil, bildirishnomalar markazi, til/tema sozlamalari, qidiruv.

- Qurilma imkoniyatlari: kamera (QR, hujjat surati), fayl tanlash/yuklash, kalendar/eslatma, deep-link.

### 8.1.3. Offline va sinxronizatsiya

- Offline-first oʻqish: baho, jadval, eʾlon kabi maʼlumotlar lokal keshda (MMKV/SQLite) saqlanadi va internetsiz koʻriladi.

- Optimistik yangilanish va navbat: internet yoʻqligida amallar navbatga olinadi, ulanish tiklanganda sinxronlanadi.

- Maʼlumot yangililigi: TanStack Query (stale-while-revalidate) + fon sinxronizatsiya.

### 8.1.4. Push bildirishnomalar

- Expo Notifications orqali FCM (Android) va APNs (iOS).

- Backend BullMQ navbatidan push yuboriladi (baho, dars eslatmasi, eʾlon, toʻlov muddati) (R19).

- Deep-link: push bosilganda ilovaning aynan kerakli ekraniga oʻtish.

- Foydalanuvchi kanal/turlarni sozlashi (bildirishnoma sozlamalari).

### 8.1.5. Xavfsizlik (mobil)

- Token saqlash: Secure Store / Keychain (iOS) va Keystore (Android) — access/refresh token shifrlangan holda.

- Biometrik kirish: Face ID / Touch ID / barmoq izi (ixtiyoriy, qulay va xavfsiz).

- Certificate pinning — MITM hujumlaridan himoya.

- Jailbreak/root aniqlash (ixtiyoriy, imtihon halolligi uchun).

- 2FA va sessiya boshqaruvi web bilan bir xil (R22).

### 8.1.6. Tarqatish va yangilash

- App Store (iOS) va Google Play (Android) orqali tarqatish.

- OTA (Over-The-Air) yangilanish: Expo Updates — kichik oʻzgarishlar store’siz yetkaziladi (R30 feature flags bilan).

- Versiyalash va majburiy yangilash mexanizmi (eski versiyani bloklash imkoniyati).

- CI/CD: EAS Build + EAS Submit (GitHub Actions bilan) (R27).

### 8.1.7. Qabul mezonlari (mobil)

- Ilova iOS va Android’da soʻralgan minimal versiyalarda muammosiz ishlaydi.

- Internetsiz holatda asosiy maʼlumotlar (baho, jadval) koʻrinadi.

- Push bildirishnomalar yetkaziladi va deep-link toʻgʾri ekranни ochadi.

- Sovuq ishga tushish (cold start) < 3 soniya; asosiy ekranlar 60 FPS.

- Store talablariga (maxfiylik, ruxsatlar) mos.

## 8.2. Telegram Mini App

Telegram ichida ishlaydigan, oʻrnatishsiz kirish nuqtasi — mobil ilova kabi his qiladi. Web frontend (Next.js) kodidan foydalanadi.

### 8.2.1. Yondashuv

- Bitta kod bazasi: Next.js frontend ham brauzer (web/PWA), ham Telegram Mini App sifatida ishlaydi (@twa-dev/sdk faollashadi).

- Native app tuygʾusi: MainButton, BackButton, haptic feedback, Telegram tema sinxroni, gesture, full-screen, splash.

### 8.2.2. Autentifikatsiya

- Telegram initData orqali kirish; backend initData hash’ini bot token bilan tekshiradi (HMAC-SHA256) — soxta kirish oldi olinadi.

- Telegram akkaunti platforma foydalanuvchisiga bogʼlanadi (birinchi kirishda login orqali).

- Web va Mini App bir xil JWT/sessiya tizimidan foydalanadi.

### 8.2.3. Funksional va bot

- Talaba/oʻqituvchi uchun asosiy amallar: baho, jadval, davomat, topshiriq, imtihon, eʾlon, chat, toʻlov holati.

- Bot bildirishnoma yuboruvchi (BullMQ navbat → Telegram Bot API).

- Mini App’ni ochish tugmasi (menu button / web_app), tez buyruqlar (/baho, /jadval).

- Deep-linking: bot xabaridagi tugma → Mini App’ning aynan kerakli sahifasiga (startapp parametri).

## 8.3. Kod ulashish va monorepo

Web, native va Mini App bir monorepo (Turborepo/pnpm workspace) ichida saqlanadi. Umumiy paketlar: API-klient, Zod sxemalar va tiplar, biznes-utillar, dizayn tokenlari. Bu takrorlashni kamaytiradi va uchala kanalда bir xil xatti-harakat va validatsiyani kafolatlaydi.

## 8.4. Ochiq savollar (mobil)

- Native ilova qaysi rollar uchun (talaba/oʻqituvchi + boshqalarmi)?

- iOS/Android minimal versiyalari va qoʻllab-quvvatlanadigan qurilmalar?

- App Store / Play Store hisoblari kim tomonidan (universitet/tashkilot)?

- Telegram Payments kerakmi yoki faqat Payme/Click?

- Bot va ilova tili (uz/ru/en) foydalanuvchi profilidan olinadimi?

# 9. Nofunksional talablar (NFR)

| Kategoriya | Talab |
| --- | --- |
| Ishlash tezligi | LCP < 2.5s, INP < 200ms, API p95 < 300ms (R16) |
| Kengaytiriluvchanlik | Imtihon peak: 500+ bir vaqtdagi foydalanuvchi; horizontal scaling tayyorligi |
| Ishonchlilik | Uptime ≥ 99.9%, avtomatik qayta ishga tushirish, health-check |
| Xavfsizlik | OWASP Top 10, strict CSP, 2FA, audit, shifrlash (R20–R24) |
| Foydalanuvchanlik | Mobil-birinchi, intuitiv, ≤ 3 klik asosiy amallar uchun |
| Mobil | Native (iOS/Android) + Mini App + PWA; offline oʻqish; cold start < 3s; 60 FPS |
| Accessibility | WCAG 2.1 AA (R14) |
| Xalqarolashuv | uz / ru / en, RTL-ready (R36) |
| Qoʻllab-quvvatlash | Modulli kod, TS strict, coverage ≥ 70%, hujjatlashtirilgan (R31–R32) |
| Kuzatuvchanlik | Sentry, structured logging, metrics (R34) |
| Ma'lumot butunligi | Toʻliq soft-delete, audit trail, tranzaksiyalar (R8, R23) |

# 10. Texnik arxitektura

## 10.1. Umumiy koʻrinish

Tizim modulli monolit (modular monolith) sifatida quriladi: yagona deploy birligi, lekin ichida aniq chegaralangan domen modullari. Bu kelajakda kerak boʻlsa mikroservislarga boʻlishni osonlashtiradi (R4).

Clients (Native app / Web·PWA / Telegram Mini App)  →  Next.js + React Native (shared code)  →  NestJS API (REST /api/v1 + WebSocket)  →  PostgreSQL + Redis + S3

## 10.2. Backend (NestJS)

- Modulli tuzilma: har bir domen (auth, academics, grading, attendance, exams, payments, ...) alohida NestJS moduli.

- Qatlamlar: Controller → Service → Repository (Prisma). Biznes-mantiq servislarda.

- DI (Dependency Injection) orqali bogʻliqliklar boshqariladi.

- Validatsiya: class-validator + DTO; global exception filter.

- Guard’lar: JWT auth guard + CASL RBAC guard.

- WebSocket Gateway (Socket.IO) — chat va real-time bildirishnoma.

- BullMQ processor’lar — ogʻir vazifalar (PDF, email, import).

- OpenAPI/Swagger auto-generatsiya (R5).

## 10.3. Frontend (Next.js)

- App Router + Server Components; kerakli joyda Client Components.

- Server state: TanStack Query (kesh, invalidatsiya); client state: Zustand.

- Form: react-hook-form + Zod (type-safe validatsiya).

- UI: Tailwind + shadcn/ui + dizayn tokenlari; light/dark (R11, R13).

- Code-splitting va lazy-loading (rol boʻyicha) (R3).

- i18n (next-intl yoki shu kabi) (R36).

- Telegram Mini App adapteri (@twa-dev/sdk).

## 10.4. Mobil (React Native + Expo)

- React Native + Expo (TypeScript) — native iOS/Android ilova.

- Monorepo (Turborepo/pnpm): API-klient, Zod sxemalar, tiplar, dizayn tokenlari web bilan ulashilgan.

- Navigatsiya: React Navigation; server state: TanStack Query; lokal kesh: MMKV/SQLite (offline).

- Push: Expo Notifications (FCM + APNs); xavfsiz saqlash: Keychain/Keystore + biometrik.

- Build/deploy: EAS Build + EAS Submit; OTA yangilanish: Expo Updates.

## 10.5. Maʼlumotlar qatlami

- PostgreSQL — asosiy relyatsion baza; Prisma schema bitta haqiqat manbai (R6).

- Redis — kesh, sessiya, rate-limit, BullMQ navbati, Socket.IO adapter.

- S3-uygʾun — fayllar (avatar, topshiriq, hujjat).

- PgBouncer + read-replica tayyorligi (R10).

## 10.6. Infratuzilma

- Docker + docker-compose (dev=prod parity) (R26).

- Railway — staging va production (R28).

- CDN — statik assetlar va rasmlar (R18).

# 11. Maʼlumotlar modeli (ERD asoslari)

Quyida asosiy jadvallar va ular orasidagi bogʼlanishlar keltirilgan. Toʻliq Prisma schema alohida hujjatda beriladi. Barcha jadvallarda soft-delete (deleted_at) va audit (created_at, updated_at, created_by) maydonlari mavjud.

| Entity | Asosiy maydonlar | Bogʼlanish |
| --- | --- | --- |
| User | id, full_name, login, password_hash, role_id, email, phone, telegram_id, is_active | → Role, Student/Teacher profili |
| Role / Permission | id, name, permissions[] | ← User (RBAC) |
| Faculty / Department | id, name, parent_id | → Program |
| Program (yoʻnalish) | id, name, faculty_id, degree | → Group |
| Group | id, name, program_id, year, curator_id | → Student |
| Student | id, user_id, group_id, student_number, gpa, status | → Grade, Attendance |
| Teacher | id, user_id, department_id, title | → Course |
| Course (fan) | id, name, code, credits, semester, teacher_id | → Grade, Schedule |
| Grade | id, student_id, course_id, jn, on, yn, mi, letter, semester | ← Student, Course |
| Schedule | id, course_id, group_id, weekday, start, end, room | ← Course, Group |
| Attendance | id, student_id, course_id, date, status | ← Student |
| Exam / Question | id, course_id, type, time_limit / bank | → Attempt |
| Assignment / Submission | id, course_id, deadline / file_url, grade | ← Student |
| Payment | id, student_id, amount, status, gateway, receipt | ← Student |
| Document | id, type, student_id, file_url, qr_hash | ← Student |
| Notification / Message | id, user_id, channel, payload, read_at | ← User |
| AuditLog | id, user_id, action, entity, before/after, ip, ts | ← User |

# 12. API dizayni

## 12.1. Konvensiyalar

- REST, versiyalangan: barcha endpointlar /api/v1/* ostida (R5).

- JSON request/response; sana ISO-8601 (UTC).

- Standart HTTP statuslar: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 429, 500.

- Xato formati: { error: { code, message, details } } — barcha xatolar uchun bir xil.

- Pagination: ?page=&limit= + { data, meta: { total, page, limit } } (R17).

- Filtrlash/saralash: ?sort=, ?filter[field]=.

- Idempotentlik: toʻlov/muhim POST uchun Idempotency-Key.

- OpenAPI/Swagger: /api/docs (auto-generated).

## 12.2. Namuna endpointlar

| Metod | Endpoint | Tavsif |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | Tizimga kirish |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Token yangilash |
| GET | /api/v1/students/me | Joriy talaba profili |
| GET | /api/v1/grades?semester=1 | Baholar roʻyxati |
| POST | /api/v1/grades | Baho qoʻyish (oʻqituvchi) |
| GET | /api/v1/schedule?group=CS-21 | Guruh jadvali |
| POST | /api/v1/attendance/qr | QR orqali davomat |
| POST | /api/v1/exams/:id/submit | Test topshirish |
| POST | /api/v1/payments/checkout | Toʻlov boshlash (Payme/Click) |
| POST | /api/v1/telegram/auth | Telegram initData tekshirish |

# 13. Xavfsizlik

- Autentifikatsiya: JWT (access+refresh, httpOnly, secure, SameSite), 2FA muhim rollar uchun (R22).

- Avtorizatsiya: RBAC + CASL fine-grained ruxsatlar; har endpoint guard bilan himoyalangan (R21).

- Transport: HTTPS majburiy, HSTS (production).

- Headerlar: Helmet + strict CSP (nonce, inline’siz) (R20).

- Input: barcha kirishlar validatsiya (DTO/Zod), HPP, prototype-pollution sanitizatsiya.

- XSS: chiqishlar escape, foydalanuvchi HTML uchun DOMPurify.

- SQL injection: Prisma parametrlangan soʻrovlar.

- Rate-limit + brute-force himoya (R24).

- Fayl yuklash: tur/hajm validatsiya, noSniff, antivirus tekshiruvi (ixtiyoriy).

- Sirlar: .env / secret manager; kod bazasida sir saqlanmaydi.

- Audit trail: barcha muhim amallar qayd etiladi (R23).

- Toʻlov callback: imzo/hash tekshiruvi, idempotentlik.

- Maʼlumot maxfiyligi: shaxsiy maʼlumot minimal, ruxsatga asoslangan kirish.

# 14. Integratsiyalar

| Integratsiya | Maqsad | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Payme / Click | Toʻlov shlyuzi | Kontrakt toʻlovlari, callback tekshiruvi |
| Eskiz | SMS | OTP, bildirishnoma |
| Email (SMTP/Resend) | Email | Parol tiklash, xabarlar |
| Telegram Bot API | Bot + Mini App | Bildirishnoma, kirish nuqtasi |
| HEMIS | Oʻquv maʼlumotlari (TAXMIN) | Import/eksport; kerak boʻlsa sinxronizatsiya |
| Google / Email SSO | Kirish (ixtiyoriy) | Qulay kirish (R38) |
| S3 | Fayl saqlash | Avatar, hujjat, topshiriq |
| Sentry | Xato monitoringi | Real-time xato kuzatuvi |

HEMIS boʻyicha ochiq savol Ushbu tizim HEMIS oʻrnini bosadimi, uning yonida ishlaydimi yoki mustaqilmi — hali tasdiqlanmagan. Bu baho va talaba maʼlumotlari uchun «haqiqat manbai» qayerda boʻlishini belgilaydi va integratsiya hajmiga bevosita taʾsir qiladi. Buyurtmachi bilan aniqlashtiriladi.

# 15. DevOps, CI/CD va infratuzilma

- Konteynerlash: Docker; lokal uchun docker-compose (Postgres, Redis, MinIO) (R26).

- CI (GitHub Actions): lint → typecheck → test → build → deploy (R27).

- CD: staging avtomatik, production tasdiq bilan (R28).

- Muhitlar: local, staging, production — alohida .env / secret.

- DB migratsiya: Prisma migrate (CI’da avtomatik).

- Backup: kunlik avtomatik DB backup + restore protsedurasi (R29).

- Feature flags: yangi funksiyalarni bosqichma-bosqich yoqish (R30).

- Rollback: har deploy versiyalangan, tez qaytarish imkoniyati.

# 16. Testlash strategiyasi

| Daraja | Vosita | Qamrov |
| --- | --- | --- |
| Unit | Jest / Vitest | Servislar, utillar, biznes-mantiq |
| Integration | Jest + Supertest | API endpointlar, DB bilan |
| E2E | Playwright | Kritik foydalanuvchi oqimlari |
| Load | k6 | Imtihon/sessiya peak (R33) |
| Static | ESLint + TS strict | Kod sifati (R32) |
| Accessibility | axe / Lighthouse | WCAG 2.1 AA (R14) |

Umumiy test qamrovi maqsadi ≥ 70% (R31). Pre-commit (Husky) da lint + test ishga tushadi. Har PR CI’dan oʻtishi shart.

# 17. Kuzatuvchanlik (observability)

- Xatolar: Sentry (frontend + backend), real-time ogohlantirish (R34).

- Loglar: structured JSON logging (pino/winston), korrelyatsiya ID.

- Metrikalar: soʻrov soni, kechikish, xato foizi; /health va /metrics endpointlar.

- Alerting: kritik xato/uptime pasayishida ogohlantirish.

- Dashboard: rahbariyat uchun biznes KPI (R35), jamoa uchun texnik metrikalar.

# 18. Xalqarolashuv va accessibility

- Tillar: oʻzbek (asosiy), rus, ingliz; til fayllari (JSON) orqali (R36).

- RTL-ready arxitektura (kelajakda arab tili uchun).

- Sana/vaqt/son formatlari lokalga mos.

- WCAG 2.1 AA: klaviatura navigatsiyasi, ARIA, kontrast ≥ 4.5:1, screen-reader (R14).

- Fokus boshqaruvi va “skip to content”.

# 19. Yoʻl xaritasi (roadmap)

TAXMIN: fazalar prioritet asosida; har fazaning oxirida ishlaydigan, deploy qilinadigan mahsulot boʻlagi boʻladi. Vaqt baholari jamoa hajmiga qarab aniqlashtiriladi.

| Faza | Mazmun | Natija |
| --- | --- | --- |
| 0 — Poydevor | Repo, CI/CD, Docker, dizayn tizimi, auth+RBAC, akademik struktura | Kirish + skelet |
| 1 — Oʻquv yadrosi | Baholash, jadval, davomat, topshiriqlar | Kundalik oʻquv jarayoni |
| 2 — Imtihon | Savollar banki, test, proctoring, sessiya | Onlayn imtihon |
| 3 — Maʾmuriy | Toʻlov, qabul, hujjatlar, hisobot/analitika | Maʾmuriy avtomatlashtirish |
| 4 — Aloqa | Chat, forum, eʾlon, bildirishnoma, Telegram Mini App + bot | Kommunikatsiya |
| 5 — Mobil | Native ilova (React Native/Expo): asosiy oqimlar, offline, push, store reliz | iOS/Android ilova |
| 6 — Kengaytma | Gamifikatsiya, AI modullari, qoʻshimcha integratsiyalar | Ustunlik xususiyatlari |

# 20. Risklar va yumshatish

| Risk | Taʾsir | Yumshatish |
| --- | --- | --- |
| HEMIS integratsiyasi noaniqligi | Yuqori | Erta aniqlashtirish; moslashuvchan integratsiya qatlami |
| Imtihon peak yuklamasi | Yuqori | Load test (k6), kesh, horizontal scaling (R17, R33) |
| Migratsiya (eski → yangi maʼlumot) | Oʻrta | Migratsiya skriptlari + validatsiya + bosqichli koʻchirish |
| Qamrov kengayishi (scope creep) | Oʻrta | Fazali yetkazish, aniq qabul mezonlari |
| Xavfsizlik zaifliklari | Yuqori | Security review, OWASP, audit, penetratsion test |
| Toʻlov shlyuzi ishonchliligi | Oʻrta | Idempotentlik, callback tekshiruvi, retry |

# 21. Umumiy qabul mezonlari (Definition of Done)

- Barcha funksional talablar qabul mezonlariga muvofiq ishlaydi.

- NFR maqsadlariga erishilgan (tezlik, uptime, xavfsizlik).

- Test qamrovi ≥ 70%, barcha CI tekshiruvlari yashil.

- Xavfsizlik koʻrigi (security review) oʻtgan, kritik zaiflik yoʻq.

- Accessibility WCAG 2.1 AA tekshiruvidan oʻtgan.

- Hujjatlar (API/Swagger, README, deploy) yangilangan.

- Staging’da buyurtmachi tomonidan qabul qilingan (UAT).

# Ilova A. R1–R40 — tasdiqlangan yaxshilanishlar

Quyidagi “jahon talabi” yaxshilanishlari toʻliq tasdiqlangan va TZ boʻylab tegishli boʻlimlarga kiritilgan.

| Kod | Yaxshilanish | Kod | Yaxshilanish |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Next.js 14 App Router + TS | R21 | RBAC + CASL |
| R2 | NestJS + TS, modul/DI | R22 | 2FA |
| R3 | Bundler + code-splitting | R23 | Toʻliq audit trail |
| R4 | Modular monolith | R24 | Rate-limit + brute-force |
| R5 | Versiyalangan REST + Swagger | R25 | Imtihon proctoring |
| R6 | Prisma ORM + type-safe migratsiya | R26 | Docker + compose |
| R7 | Domen DB’da sozlanadigan | R27 | GitHub Actions CI |
| R8 | Soft-delete + audit trail | R28 | Staging + production |
| R9 | Full-text qidiruv | R29 | Avtomatik backup |
| R10 | Read-replica + PgBouncer | R30 | Feature flags |
| R11 | Design system (Tailwind+shadcn) | R31 | Unit+integration+E2E, ≥70% |
| R12 | Figma + Storybook | R32 | ESLint+Prettier+Husky+TS strict |
| R13 | Light/dark + theming | R33 | Load testing (k6) |
| R14 | WCAG 2.1 AA | R34 | Sentry + structured logging |
| R15 | Skeleton/optimistik UI | R35 | Admin analitika dashboard |
| R16 | Core Web Vitals maqsadlari | R36 | i18n uz/ru/en |
| R17 | Redis kesh + pagination | R37 | PWA + mobil-first |
| R18 | Image optimization + CDN | R38 | Integratsiyalar (Payme/Click/Eskiz/HEMIS) |
| R19 | BullMQ background jobs | R39 | AI modullari |
| R20 | Strict CSP (nonce) | R40 | Real-time (Socket.IO) |

— Hujjat oxiri —